PROJEKT POWIATU CHRZANOWSKIEGO

PN.  „NA RATUNEK JESIONOWEJ ALEI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE”

DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

NA PODSTAWIE UMOWY NR D/092/13/29 Z DNIA19.08.2013R.

Zakres zadania:

cięcia sanitarne, usuniecie połamanych i zawieszonych gałęzi, uprzątniecie terenu po wykonanych pracach na drzewostanie na 30 szt. jesionów wyniosłych.

Finansowanie zadania:

Całkowita wartość zadania: 10 800,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Krakowie: 4 320,00 zł

Wkład własny Powiatu Chrzanowskiego: 6 480,00 zł

Termin realizacji zadania: 24.06.-12.07.2013r.